ПРОТОКОЛ №2

Заседания   общественного Совета Дубровского района                 от   31  марта    2025 года

Присутствовали:

- Ткаченко В.Е –  председатель Общественного Совета , председатель Дубровской районной организации профсоюза работников образования и науки РФ;

- - Сахаров Василий Иванович - заместитель председателя, председатель ассоциации педагогических работников Брянской области Дубровском районе,

- Галкина Наталья Николаевна  - секретарь Общественного Совета , оперативный дежурный МКУ «ЕДДС Дубровского района»,

- Григорьев Алексей  Евгеньевич  –   венештатный  тхнический инспектор труда Дубровской районной организации Профсоюза  работников образования ,

- - Михальченко Татьяна Николаевна – ветеран педагогического труда, Отличник  народного

- просвещения

- Приглашенные :  Кубекина  Г.В. , заместитель главы района по социальным вопросам ,  Косолапова А.В. , начальник отдела образования , Никитина Ю.М.  председатель  Штаба родительского контроля.

- Тема заседания : Итоги проверки  капитального ремонта МБОУ Дубровской  №2   СОШ  в рамках реализации  Национального проекта «Образование»

- 1.  СЛУШАЛИ:  Ткаченко В,Е. , председателя Общественного Совета., познакомила членов Совета  со справкой по итогам   проверки капитального ремонта  МБОУ  Дубровской №2 СОШ.

В рамках реализации   Национального  проекта РФ  «Образование»    продолжается капитальный ремонт  МБОУ  Дубровской №2 СОШ.  В ремонтных работах задействована  строительная бригада  из Белоруссии.   В очередной раз комиссия  в составе   заместителя  администрации Дубровского района  Кубекиной Г.В. начальника отдела образования Косолаповой  А.В. , Щебетуновой Т.В, ,  методиста отдела образования,  Ткаченко В.Е.  председателя  общественного Совета  посетили объект капитального ремонта МБОУ  Дубровскую №2 СОШ . с целью контроля  за ходом строительно-отделочных работ.

Комиссия  отметила, что  подрядчик выполняет  капитальный ремонт  в установленные графиком работ сроки. , произведен демонтаж  напольных покрытий,  отопительной системы,  уложена кафельная плитка  в туалетных комнатах, оштукатурены стены в классах.  ( фото прилагаются)

Затем  прошло рабочее совещание  по ремонту школы. В совещании приняли  также участие  представители   организации подрядчика,   сотрудник Ростехнадзора  и  администрации школы.  Участники совещания отметили  высокую скорость и качество  выполнения работ, обсудили дизайн  школьного пространства.   Ремонт  продолжается так же под постоянным контролем   общественного Совета  при отделе образования.

- ПОСТАНОВИЛИ ;

- 1. Продолжать постоянный  контроль  за  выполнением строительно-отделочных  работ в МБОУ  Дубровской №2 СОШ .

- Председатель Дубровского Общественного Совета

- В.Е. Ткаченко